**Информация**

**об инвестиционной программе и отчет об ее реализации**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование инвестиционной программы | «Развитие системы водоотведения ООО «Сигнал» на 2019-2029 годы |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 19.11.2019г. |
| Цели инвестиционной программы | Снижение аварийности канализационного коллектора |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Серовского городского округа |
| Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | 2019-2029годы |

**Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Потребность в финансовых средствах на 2024 год, тыс.руб. | Источники финансирования |
| Реконструкция коллектора «Северный» | 663,42 | прибыль |
| Строительство сети хозяйственно-бытовой канализации от комплекса очистных сооружений пос.Энергетиков в г. Серове до городских сетей водоотведения. Самотечный участок от колодца 13 переулка Машинистов до КГН2.Напорный участок сети от КГН2 до ПК 36. | 14951,07 | Плата за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных води (или) плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения |

**Показатели эффективности реализации инвестиционной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед.изм. | План 2024 год | Факт 2024 год |
| Показатели надежности и бесперебойности | | | |
| Коллектор «Северный» | | | |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | Ед/км | 0,47 | 0,47 |
| Строительство сети хозяйственно-бытовой канализации от комплекса очистных сооружений пос.Энергетиков а г. Серове до городских сетей водоотведения. Самотечный участок от колодца 13 переулка Машинистов до КГН2.Напорный участок сети от КГН2 до ПК 36. | | | |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | Ед/км | 25,94 | 25,94 |

**Информация об исполнении инвестиционных средств за отчетный год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Квартал | Наименование мероприятия | Сведения об использовании инвестиционных средств за отчетный год, тыс.руб. | Источники финансирования инвестиционной программы, тыс.руб. |
| 1квартал | Реконструкция коллектора «Северный» |  |  |
| 2квартал |  |  |
| 3 квартал | 757,4 | прибыль |
| 4 квартал |  |  |
| 1квартал | Строительство сети хозяйственно-бытовой канализации от комплекса очистных сооружений пос.Энергетиков в г. Серове до городских сетей водоотведения. Самотечный участок от колодца 13 переулка Машинистов до КГН2.Напорный участок сети от КГН2 до ПК 36. |  |  |
| 2квартал |  |  |
| 3 квартал |  |  |
| 4 квартал | 15355,9 | Плата за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных води (или) плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения |